**Planificaciones**

**Semana 1**

-Diseño de la BD \*

-Captura de Requisitos \*

-Diagrama de casos de uso \*

-Mockup del Index \*

-Diseñar una encuesta de mercado \*\*

**Semana 2**

-Realizar las modificaciones en la BD \*

-Presentar elementos de la BD en la WEB \*

-Enviar la encuesta a todos los correos de la lista \*

-Alojar la Web i la BD en el host. \*

**Semana 3**

- Presentar los productos en pestaña productos \*

- Generar correos \*

- Guardar cantidad pedido en BD \*

- Generar pestaña de perfil \*

- Funcionamiento barras de estado de pedido y ajax \*\*

-Instalar PhpMyAdmin en el servidor \*

**Semana 4**

-Cambio de formato documentación\*

-Preparar Presentación Puntuable\*

-Agrupar las diferentes ventanas para poder presentarlo en clase\*

-Diseño ventanas A cerca de/Contacto\*

-Revisión Posibles errores(BD,Vista,Funcionalidad)\*

**Semana Santa**

- Generar Pedidos/Compras solo para usuarios Registrados e introducción precios reales \*

- Historial Pedidos (Nombre Producto, Cantidad,Estado,Precio(si está cerrado el pedido)) \*

- Implementar datos reales sobre tarifas transporte \*

-Revisión y corrección Posibles errores(BD,Vista,Funcionalidad) \*

-Tablas, casus d’us etc \*

-Actu Perfil,Mejora Vistas\*

-Envio de factura por email \*

**Semana 6**

-Solucionar Javascript\*

-Tabla pedidos realizados dentro del perfil usuario\*

-Diseñar sistema de logros(estrellas) para usuarios\*

- Al cumplir fecha/cantidad limite -> cambio de Estado de la compra\*

-Actualizar Pedidos vigentes\*

- Ventana de Contacto\*

**Semana 7**

-Alerta Confirmaciones de compra(David)

-Seguridad BD(Guillem)

-MessageBox solo debe aceptar números enteros positivos(AdriV)

-Modificar datos por defecto creación perfil(N)

-Añadir precio a la tabla de registro de pedidos y presentar las entradas de 10 en 10.(AV)

-Estados de Compra (Pend,Tram,Conf,Acab) Añadirlo a la documentación

-Botones confirmar/rechazar compra(Tram)

-Conjuntar todas las funcionalidades(AM)

-Desarrollar primeras funciones sistema logros(N)

**Semana 8**

-Envio Correo Confirmación compra / confirmación creación usuario(G-N-ML)

-Javascript en detalles (DR-V)

-Implementar funcionalidad Botones aceptar/cancelar(A\_V)

-Implementar links desde pedido al producto\*(AV)

**Semana 9**

-He olvidado mi cointraseña

-Campos Edición User

**Semana 10**

**Semana 11**

**Semana 12**

**Tareas Pendientes**

- Video Explicativo \*\*

- calculo precio \*\*

-Calculo Transporte (controlar cantidades más grandes que el máximo)

-Solucinar mal funcionamiento Javascripts

- Vista mejorada

- Desarrollar un Sistema logros/estrellas para clientes \*\*

- Implementar metodos de pago \*\*

-Conjuntar todas las funcionalidades

- Mejorar sistema de envio de correos(Activar Usuario,Aviso Cierre Compra)\*\*

- Implementar datos reales

-Alerta Confirmaciones de compra

-Seguridad BD

-Conjuntar todas las funcionalidades

-MessageBox solo debe aceptar números enteros positivos

-Modificar datos por defecto creación perfil

-Añadir precio a la tabla de registro de pedidos y presentar las entradas de 10 en 10.

\* Tarea acabada en la semana planificada

\* Tarea no realizada en la semana planificada

\* Tarea no acabada en la semana planificada

\* Tarea acabada no planificada(Extra)

\*\* Tarea acabada pero en otra semana a la planificada

\*\* Tarea que se pronostica una duración de más de una semana